### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 四、技术（服务）要求

（一）本项目监理工作

1.投标方拟投入本项目的项目负责人及项目团队成员应满足项目人员安排要求。

2.需投入该项目监理工作用车一台，用于监理单位开展日常巡查及监理工作。

3.对施工方交通安全设施维护工程的各种材料进行检查监督，保证与施工方投标承诺一致，并做好材料进场签字确认。发现异常情况，立即报告采购人。

4.监督施工方作业时的安全措施、防护措施等，严格按照交通管理部门、交警部门规定的占道作业规定施工，确保人员、设备安全。

5.做好工程量核查工作，对维修、更换的工程量负责。对交通安全设施维护工程发生的一切工程量负责，做好记录和核实工作。对于在核定工程计量上有主观错误的，每错误一处扣500元。

6.协助采购人做好工程验收、现场问题处理。项目竣工验收前做好工程质量和工程量的核定工作，对于存在问题需要施工方整改的，要求施工单位做出整改，直到符合竣工验收标准要求。对于符合竣工验收的子项工程，应做出是项目否达到竣工验收标准、是否完工、是否完成100%的工程量以、质量评定等意见。

7.定期准时参加监理例会及工程例会、汇报等会议，监理单位迟到或缺席会议的，甲方将对乙方每次处以500~1000元赔偿违约金。

8.监理单位在项目实施过程中应建立台帐，对展开的工作编制《监理日志》。《监理日志》应包括各项工程开展的情况、材料使用情况、交通安全设施检测情况、现场监理对于项目存在隐患的整改情况以及其他监理工程师在项目监管过程中发生的一切行为，通过文字叙述和影像材料等方式进行记录。项目完成后，监理单位按要求向采购人提供《监理日志》、其他相关文件汇总、影像资料、《监理总结》、《质量评估报告》。

9.监理单位应定期主动组织施工方做好安全隐患的排查工作，整治施工过程中可能出现的安全隐患。如施工特殊岗位需要专业从业资格的，应确保施工方持证上岗；每年汛期来临之前，组织施工方开展交通安全设施隐患大排查，整治监管范围内的交通安全隐患等。

10.监理单位应确保施工方严格相关的设计规定开展工作，确保施工的工艺和工序符合相关标准。

11.监理单位必须对隐蔽工程进行记录。

12.监理单位须根据项目合同，定期评定施工方的项目执行情况，对于违法合同相关规定的，要报采购人进行处理。

13.监理单位对工程项目的各项进度负责，定期向采购人汇报资金使用情况，确保项目施工及监理费用均不超过项目预算金额。

14.采购单位要求完成与本工程有关的其他一切事务。

15.提交的成果文件数量满足政府审批申报及采购人要求。

16.其他事项，以采购人要求为准。

（二）技术要求

1.相关报告要严格依照国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准；

2.开展工作之前应对项目实际情况及难点重点开展分析并制定相应对策；

3.监理相关工作报告应及时整理，确保齐全、完整、规范等要求。

（三）服务要求

对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护采购人委托的项目合法权益，为甲方提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助采购人尽可能实现预定的合理建设目标。

（四）项目管理及进度要求

1.组织实施要求

为确保本次项目投标工作管理规范、实施有力，投标方应成立项目组，按采购人要求完成服务工作。

2.履约时人员安排要求

2.1配备不少于1名专业监理工程师资格证的专业监理工程师；配备不少于1名持有监理员资格证的监理员。（提供职称证书复印件，原件备查）

2.2项目施工期间，涉及到相关专业的监理工程师至少有一人常驻现场。未经甲方同意，乙方擅自更换项目监理负责人的，赔偿违约金1000元/人次，擅自更换专业监理负责人赔偿违约金500元/人次，擅自更换一般监理人员的，赔偿违约金300元/人次。常驻现场的监理工程师做好先现场施工的监管工作，对不在现场监督施工的监理工程师，赔偿违约金500元/人次。

（五）验收要求

投标人对本工程施工图设计包含的工程内容进行监理，按照约定完成对本工程的安全、质量、进度、投资的控制。

（六）成果要求

成果必须达到建设工程监理规范的要求，监督工程保质保量完工。

（七）保修阶段要求

检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

1.检查工程状况，参与鉴定质量责任；

2.督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷；

3.督促承包人回访；

4.协助业主收集、整理、归档工程资料。

（八）监理服务期限、地点要求及付款方式

1.监理服务期限：合同签订之日起至武警深圳支队车库修理机构等四个项目改造工程竣工验收合格且结算完成后为止。

2.保修阶段：按国家有关规定执行。

3.监理服务地点：采购单位指定地点。

4.付款方式

4.1付款：按合同约定。

4.2质保金（如有）的退还形式及时间为质保期后7天内付清。

（九）其他要求

1.报送委派的总监理工程师及其成员名单、监理规划，完成约定的监理工作范围内的监理业务。

2.投标人应运用合理的技能，为采购人提供与其自身水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助采购人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。